628403, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, офис 613, тел./факс (3462) 514-391, 512-614, e-mail: itn-education@mail.ru, www.itn-consult.ru

«Организация строительного производства»

Практический курс от профессионалов – практиков: будут не просто лекции, а практические рекомендации по организации деятельности при проведении строительных работ

Программа курса

Тема 1. Графические формы и модели в организации и планировании строительства.Разновидности графических форм и области их использования. Матричное моделирование поточного строительства. Сетевое моделирование. Расчет сетевых моделей. Корректировка сетевых графиков.

Тема 2. Техническое нормирование в строительстве. Основная цель, порядок разработки и утверждения норм. Разновидности норм. Методы нормативных наблюдений, нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени и времени использования машин. Обработка результатов и проектирование норм.

Тема 3. Материально-техническое обеспечение строительства. Основные положения. Предприятия строительной индустрии, товарная биржа. Логистика в строительстве. Организация складского хозяйства. Организация снабжения материалами объектов строительства. Организация построечного транспорта. Организация технического обслуживания и ремонта машин

Тема 4. Контроль качества строительства. Управление качеством продукции. Авторский надзор, государственный горнотехнический надзор, пожарный надзор, санитарно-эпидемиологический надзор, экологический надзор, технический надзор. Виды контроля. Зарубежный опыт управления качеством.

Тема 5. Система проектирования организации строительства. Система комплексного планирования организации строительства. Виды графиков организации строительства. Основное назначение проектов организации строительства (ПОС), проектов организации работ (ПОР) и проектов производства работ(ПИР). Основные положения по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ. Состав ПОС и ППР. Сравнение вариантов организации строительства и производства работ.

Тема 6. Подрядные торги в строительстве.Организационные формы капитального строительства. Подрядный и хозяйственный способы строительства. Разновидности договоров подряда. Определение тендерных торгов. Основные положения и определения. Порядок проведения тендерных торгов. Состав договора подряда (субподряда).

Тема 7. Система подготовки строительного производства. Виды подготовки. Предстроительная подготовка. Основные функции заказчика и подрядчика. Техническая подготовка, производственная подготовка, строительные работы, выполняемые в подготовительный период.

Тема 8. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства

2. Практические занятия.

Тема 1. Расчет матрицы неритмичного потока. Разработка календарного графика производства работ.

Построение сетевой модели. Расчет сетевого графика секторным методом.

Тема 2. Анализ использования рабочего времени. (Деловая игра»).

Тема 3. Технико-экономическое сравнение вариантов организации строительства.

Справки и дополнительная информация по тел. (3462) 444-001, 514-391

8-800-444-0334 (звонки по России бесплатно)